**프로젝트 기획안**

**2022년 11월 28일**

**과정명 : [멀티잇]풀스택 개발자 취업캠프 최종 프로젝트**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 오다 주웠다. |
| 팀 원 | 팀장: **장성민**  팀원: **권건희, 김다솔, 김병우, 김희동, 백동원** |
| 프로젝트 주제 | 선물정보제공, 추천 및 랭킹 서비스 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | **기획의도(목적)**  요즘 현대에는 정말 다양한 선물들을 주고 받는다. 주고 받는 사람의 나이, 성별, 목적과 받는 사람과의 관계에 따라 선물의 종류가 다양해지고 있기 때문에 갈등이 생길 수 밖에 없다. 그런 불편을 해소하고 정보를 공유하고자 현재 프로젝트를 기획하였다. 다양한 상황에서 사용자들 경험에 의한 선물 정보를 공유함으로써 폭넓은 선택지를 제공할 수 있게 되므로 사용자들은 더 쉬운 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대된다.  **주요분석 내용**  선물의 목적, 가격, 사용자들의 정보 등, 다양한 상황에 따라 선호도가 높은 선물을 추천해주는 서비스. |
| 기능 | **필수기능**  상품 정보, 후기, 사용자들의 후기 중심으로 이루어지는 랭킹서비스  사용자들끼리 의견을 공유할 수 있는 커뮤니티 서비스  사용자 인증기능(로그인)과 유저들 간의 상호작용(follow)기능  상품들을 위시리스트에 추가하고, 후기를 작성할 수 있는 기능  **활용된 기술**  Django, Bootstrap, Axios, Python, Html, CSS, SQLite, PostgreSQL, AWS |
| 역할 분담 및 일정 | **역할 분담**  **김다솔**: 프론트엔드(메인페이지, 로그인, 회원가입 디자인, 기획서 작성)  **장성민**: 프론트엔드(커뮤니티페이지 디자인, 상품정보페이지 디자인, 배포)  **권건희**: 프론트엔드(유저정보페이지 디자인, 네비게이션바 구성, 발표, PPT 제작)  **김희동**: 백엔드(리뷰모음페이지, 리뷰 이모지, PPT 제작)  **김병우**: 백엔드(기본CRUD 작성, 커뮤니티 페이지, 소셜로그인, 배포)  **백동원**: 백엔드(랭킹페이지, 상품정보페이지, 리뷰상세페이지, 댓글, 리뷰모음 페이지, 기획서 작성)  **일정**  11/28 ~ 12/2: 프로젝트 기획 및 프로젝트 base 코드 작성  12/5 ~ 12/9: 프로젝트 기능 구현, 기본 디자인 작성  12/12 ~ 12/15: 디자인 마무리, 디버깅 및 기능 검사  12/16: 프로젝트 발표  **일일 계획**  09:00 ~ 09:10: 데일리 스크럼 자료 준비  09:10 ~ 09:30: 데일리 스크럼 진행(오늘 진행할 계획 및 문제점 공유)  09:30 ~ 12:00: 프로젝트 진행  12:00 ~ 13:30: 점심시간  13:30 ~ 15:00: 프로젝트 진행  15:00 ~ 15:30: 쉬는시간  15:30 ~ 17:40: 프로젝트 진행  17:40 ~ 17:50: 마무리 스크럼 진행(특이사항 및 진행상황 공유) |
| 프로젝트 수행 도구 | **데이터베이스:** SQLite PostgreSQL  **프론트엔드:** Html, CSS, Bootstrap, Javascript, Axios  **벡엔드:** Django, Python, Axios  **배포**: AWS |